Environment Setup / Подготовка окружения

Дата старта: 2026-07-22

Дата принятия: 2026-07-22

Статус: Accepted

# Цель этапа

Подготовить локальный проект веб-игры к разработке: создать структуру приложения, зафиксировать зависимости, подготовить команды запуска и проверить, что проект можно собрать и открыть локально.

# Stage Gate

Этап Design / Проектирование принят заказчиком 2026-07-22. Разрешен переход к Stage 3. Environment Setup / Подготовка окружения.

# Фактический аудит окружения

| Компонент | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Рабочая папка | Есть | C:\Users\Andrew\Documents\Cod_Web_Game |
| Git for Windows | Установлен, 2.55.0.windows.3 | Прямой запуск C:\Program Files\Git\cmd\git.exe работает |
| Git LFS | Установлен, 3.7.1 | Готово для крупных ассетов при необходимости |
| git в текущей сессии Codex | Через обычный PATH пока не найден | Нужен перезапуск терминала/Codex-сессии для подхвата обновленного PATH |
| Git default branch | main | Настроено в C:\Users\Andrew\.gitconfig |
| Git line endings | core.autocrlf=true | Согласовано с выбранным режимом Windows checkout / Unix commit |
| Git credential helper | manager | Подходит для GitHub HTTPS |
| Git HTTPS backend | schannel | Используется Windows Secure Channel |
| Node.js LTS | Установлен, v24.18.0 | Готов для Vite/React/TypeScript |
| npm | Установлен, 11.16.0 | В новой PowerShell-сессии работает как npm; в старой Codex-сессии можно использовать npm.cmd |
| npx | Установлен, 11.16.0 | В новой PowerShell-сессии работает как npx; в старой Codex-сессии можно использовать npx.cmd |
| bundled Node Codex | Есть, v24.14.0 | Можно использовать временно внутри Codex |
| bundled pnpm Codex | Есть, 11.7.0 | Доступен через прямой запуск pnpm.cjs, не как команда в PATH |
| netlify | Не найден в PATH | Netlify CLI потребуется позже для локальной проверки функций и деплоя |
| tsc | Не найден в PATH | Будет установлен как зависимость проекта |

# Что не устанавливаем автоматически

Netlify CLI.

Эти системные инструменты устанавливаются только вручную заказчиком или после отдельного явного разрешения.

Статус: Git for Windows и Node.js LTS уже установлены вручную в рамках Stage 3. Автоматически дальше ничего не устанавливается.

# Следующий рабочий шаг Stage 3

Подготовить базовый каркас проекта Vite + React + TypeScript и Netlify Functions согласно docs/PROJECT_STRUCTURE.md.

Статус: выполнено.

# Созданный каркас проекта

| Блок | Статус |
| --- | --- |
| package.json / package-lock.json | Созданы |
| Vite config | vite.config.ts |
| TypeScript config | tsconfig.json, src/vite-env.d.ts |
| React entrypoint | index.html, src/main.tsx, src/app/App.tsx, src/app/GameApp.tsx |
| Игровая логика | Созданы базовые папки src/game/engine, src/game/systems, src/game/data, src/game/render |
| UI | Созданы src/ui/Hud.tsx, GameOverlay, LeaderboardModal, GameOverModal, ConfirmRestartModal |
| Services | Созданы leaderboardApi, playerIdentity, pendingScore |
| Netlify Functions | Создана netlify/functions/scores.ts |
| Tests | Созданы первые тесты scoring и machine bonus |
| Runtime assets | public/assets/backgrounds синхронизированы с утвержденными фонами |

# Установленные зависимости проекта

Runtime: react, react-dom, lucide-react, @netlify/functions, @netlify/blobs.

Dev: vite, typescript, @vitejs/plugin-react, vitest, @types/react, @types/react-dom, @types/node.

# Проверки

| Команда | Результат |
| --- | --- |
| npm.cmd run typecheck | Passed |
| npm.cmd run test | Passed, 2 files / 6 tests |
| npm.cmd run build | Passed |
| Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:5173 | 200 |

# Принятие scaffold

Заказчик принял технический scaffold.

Текущий scaffold не обязан повторять финальные mockup-масштабы героини, машины и расположение кнопок.

Финальная компоновка HUD, размеры героини/машины, положение кнопок и hitbox кошелька переносятся в этап Development на основе утвержденных Design mockups.

# Известные замечания

npm audit показывает 6 moderate vulnerabilities в транзитивной цепочке @netlify/blobs -> @netlify/otel -> @opentelemetry/*.

npm audit fix --force не выполнялся, потому что npm предупреждает о breaking change.

Автоматический screenshot через Playwright не выполнен: bundled Playwright в текущей среде не нашел playwright-core.

# Следующий рабочий шаг Stage 3

Решить, устанавливаем ли Netlify CLI сейчас или переносим его ближе к Deployment. После этого можно запросить принятие всего Stage 3 и переход к Development.

Статус: принято решение перенести Netlify CLI ближе к Deployment или к моменту активной проверки Netlify Functions.

# Stage Gate Result

Заказчик принял весь Stage 3. Environment Setup / Подготовка окружения.

Заказчик разрешил перейти к Stage 4. Development / Разработка.

Условие перехода выполнено: локальный проект создан, зависимости зафиксированы, scaffold принят, проверки проходят.