SDLC-план разработки веб-игры

Дата создания: 2026-07-20

# Summary

Цель: разработать легкую веселую веб-игру, где героиня в деловом костюме с большим кошельком ловит падающие предметы, получает очки и теряет жизни за критичные ошибки.

Процесс начинается с отдельного этапа **Discovery / Опрос и сбор информации**.

После каждого этапа действует **Stage Gate**: результат фиксируется, заказчик принимает этап и подтверждает старт следующего.

Стек предварительно: Vite + React + TypeScript, Canvas 2D, Netlify Functions + Netlify Blobs, Netlify.

Стек окончательно утверждается только после Discovery и Requirements.

# SDLC Table

| Этап | Основные работы | Роли | В какой документ записывается изменение / Артефакты | Условие перехода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Discovery / Опрос и сбор информации, 2-4 ч | Провести опрос заказчика, собрать цели, аудиторию, настроение игры, референсы, ограничения, ожидания от v1, критерии успеха | Заказчик, Codex/аналитик | docs/DISCOVERY.md, docs/PROJECT_LOG.md; артефакты: ответы на вопросы, вводные, референсы, первичные критерии успеха | Заказчик принял результаты Discovery и подтвердил переход к Requirements |
| 1. Requirements / Требования, 2-4 ч | На основе Discovery зафиксировать правила игры, игровой сценарий, игровые состояния, состав v1, ограничения и критерии приемки | Заказчик, Codex/аналитик | docs/PROJECT_PLAN.md, docs/DECISIONS.md, docs/PROJECT_LOG.md; артефакты: требования v1, список "входит/не входит", acceptance criteria | Заказчик утвердил требования v1 и подтвердил переход к Design |
| 2. Design / Проектирование, 6-10 ч | Спроектировать экраны, игровой цикл, механику, API рекордов, структуру проекта; отдельно проработать визуальный стиль | Заказчик, Codex/архитектор, UI/UX | docs/PROJECT_PLAN.md, docs/VISUAL_BRIEF.md, docs/ASSET_PROMPTS.md, docs/DECISIONS.md; артефакты: схема экранов, визуальный бриф, prompts, утвержденное визуальное направление | Заказчик утвердил сценарий, механику, визуальное направление, API и подтвердил переход к Environment Setup |
| 3. Environment Setup / Подготовка окружения, 2-4 ч | Создать проект, настроить Vite/React/TypeScript, зависимости, структуру папок, Netlify config; учесть, что Git for Windows уже установлен | Codex/разработчик, Заказчик | docs/PROJECT_LOG.md, docs/DECISIONS.md; артефакты: рабочий локальный проект, инструкция запуска, список зависимостей | Локальный проект запускается, зависимости зафиксированы, заказчик подтвердил переход к Development |
| 4. Development / Разработка, 16-28 ч | Реализовать игру, Canvas-отрисовку, управление ПК/мобильное, очки, жизни, паузу, рестарт, game over, таблицу рекордов и API | Codex/разработчик | docs/PROJECT_LOG.md, docs/CHANGELOG.md; артефакты: frontend, игровые ассеты, Netlify Functions, leaderboard | Основная функциональность v1 реализована, демо показано, заказчик подтвердил переход к Testing |
| 5. Testing / Проверка, 6-10 ч | Проверить механику, адаптивность, визуальную читаемость, API, ошибки ввода, production build | Codex/QA, Заказчик | docs/TEST_CHECKLIST.md, docs/PROJECT_LOG.md; артефакты: чеклист тестов, список дефектов, исправления, подтверждение готовности | Критичные дефекты исправлены, production build проходит, заказчик подтвердил переход к Deployment |
| 6. Deployment / Размещение, 3-6 ч | Создать репозиторий, опубликовать на GitHub, подключить Netlify, проверить публичную ссылку | Заказчик, Codex/DevOps | docs/PROJECT_LOG.md, docs/CHANGELOG.md, Netlify deploy history; артефакты: GitHub repo, Netlify site, production URL | Публичная Netlify-ссылка работает, игра и таблица рекордов проверены, релиз принят |
| 7. Maintenance / Поддержка, 2-4 ч на цикл | Фиксировать баги, идеи v2, улучшения баланса, новые предметы, эффекты, звуки, аналитику первых запусков | Заказчик, Codex | docs/PROJECT_LOG.md, docs/CHANGELOG.md, docs/DECISIONS.md; артефакты: backlog, версии v1.x/v2 | Для каждого цикла поддержки согласована задача, результат принят и записан в журнал |

# Stage Gate Rule

В конце каждого этапа Codex показывает результат этапа и краткий список ключевых решений.

Результат записывается в соответствующие документы.

Следующий этап начинается только после явного подтверждения заказчика.

Если результат не принят, этап дорабатывается до принятия.

Предложения Codex по открытым вопросам сначала выводятся в чат; в документы они записываются только после явного согласования заказчиком.

# Visual Approval Process

В Discovery собираются визуальные ожидания и референсы.

В Requirements фиксируются базовые требования к визуалу.

В Design создаются docs/VISUAL_BRIEF.md и docs/ASSET_PROMPTS.md.

Генерируются 2-4 визуальных направления и показываются на утверждение.

Если варианты не подходят, замечания фиксируются, prompts обновляются, выполняется следующая итерация.

В Development можно переходить только после утверждения визуального направления.

# Public Interfaces

Игровой интерфейс: старт/игровой экран, HUD со счетом и жизнями, пауза, рестарт, экран окончания игры, ввод имени, таблица рекордов.

API:

GET /.netlify/functions/scores - получить топ-10 рекордов.

POST /.netlify/functions/scores - сохранить { playerId, name, score }.

Конфиг игры: стартовые жизни, очки за предмет, скорость героя, скорость падения, частота появления предметов, рост сложности.

# Test Plan

Проверить управление клавиатурой, мышью и touch.

Проверить очки, потерю жизней, game over, паузу и рестарт.

Проверить, что визуал читается на desktop и mobile, элементы не перекрываются.

Проверить API рекордов: успешная запись, сортировка, топ-10, отказ от некорректных данных.

Проверить npm run build и production preview перед деплоем.

После размещения проверить публичный Netlify URL и работу таблицы рекордов.

# Environment Notes

Сейчас есть пустая папка проекта: C:\Users\Andrew\Documents\Cod_Web_Game.

Git for Windows установлен: git version 2.55.0.windows.3.

Git LFS установлен: git-lfs/3.7.1.

Git default branch настроен как main.

Node.js LTS установлен: v24.18.0.

npm установлен: 11.16.0.

npx установлен: 11.16.0.

Встроенный Node Codex доступен: v24.14.0.

Встроенный pnpm Codex доступен как пакет pnpm версии 11.7.0 через прямой запуск bundled Node, но не найден как команда в PATH.

В PATH сейчас не найдены: netlify, tsc, pnpm.

В текущей сессии Codex git пока не найден через обычный PATH, но прямой запуск C:\Program Files\Git\cmd\git.exe работает; после перезапуска терминала команда git должна подхватиться.

В старой Codex-сессии при ошибке Execution Policy для npm/npx можно использовать npm.cmd и npx.cmd; в новой PowerShell-сессии npm и npx работают после настройки RemoteSigned.

Позже вручную устанавливается Netlify CLI.

GitHub Desktop можно использовать как визуальный инструмент, основной ориентир для разработки - Git for Windows.

Каркас Vite + React + TypeScript создан на Stage 3.

Проверки scaffold: npm.cmd run typecheck, npm.cmd run test, npm.cmd run build - passed.

Stage 3. Environment Setup / Подготовка окружения принят 2026-07-22.

Текущий этап: Stage 4. Development / Разработка.

Netlify CLI переносится ближе к Deployment или к моменту активной проверки Netlify Functions.

# Assumptions

Язык интерфейса: русский.

Первая версия без аккаунтов, мультиплеера, магазина и сложной системы уровней.

Бэкенд нужен только для таблицы рекордов.

Таблица рекордов использует анонимный локальный playerId; имя игрока является отображаемым именем, а не уникальным идентификатором.

Размещение: публичная ссылка на Netlify.

Каждый новый проект начинается с Discovery до проектирования, выбора стека и разработки.

# Current Status Update

Дата: 2026-07-27.

Stage 4. Development / Разработка принят заказчиком.

Текущий этап: Stage 5. Testing / Тестирование.

Основание перехода: заказчик подтвердил, что финальная gameplay/UX-проверка Development-блока 4 выполнена, а эффект визуальных артефактов пойманных предметов прошел.

Основной артефакт текущего этапа: docs/TEST_CHECKLIST.md.

DOCX не обновлялся: обновление .docx выполняется только по отдельной просьбе заказчика.